Aquí tienes un plan de implementación por áreas (Optimizely CMS 12 / .NET 8) pensado para que lo ejecutes con Cursor AI en iteraciones cortas, y que además te deje un proyecto “testeable” (ideal para tu investigación de testing).

Roadmap Optimizely “Demo + Testing Playground”

Fase 0 — Baseline y guardrails (1 sesión)

Objetivo: estabilizar el proyecto para iterar rápido sin romper.

- Estructura de carpetas estándar

  - Models/Pages, Models/Blocks, Controllers, Views/Pages, Views/Shared/Blocks, wwwroot

- Rutas y render estable

  - StartPage / renderiza MainHeading + HeroArea (ContentArea)

- Configuración

  - launchSettings.json consistente (https/port fijo)

  - appsettings.Development.json limpio

- Dev cert

  - dotnet dev-certs https --trust (si hace falta)

Entregable: “Hello Optimizely” + bloques renderizando en / sin warnings críticos.

Fase 1 — Content Model sólido (Pages/Blocks/Media) (2–3 sesiones)

Objetivo: tener un modelo de contenido realista (lo que luego testearás).

Pages

- StartPage

  - MainHeading

  - HeroArea (ContentArea)

  - TopContentArea / MainContentArea (separar zonas)

- StandardPage

  - Heading

  - MainBody (XhtmlString)

  - MainContentArea

Blocks

- HeroBlock (ya lo tienes): Heading + Text + Image

- RichTextBlock: Heading + XhtmlString

- CTABlock: Heading + Text + Url/LinkItemCollection + ButtonLabel

- GridBlock (opcional): ContentArea con restricciones, 2–3 columnas

Media

- Configurar selección de imágenes:

  - Usar ContentReference con UIHint(UIHint.Image)

- (Opcional) ImageFile content type custom si quieres más control.

Entregable: En CMS puedes componer páginas con 3–4 bloques distintos + imágenes.

Fase 2 — Render y Layout “como proyecto real” (1–2 sesiones)

Objetivo: pasar de HTML plano a un layout y navegación típicos.

- Views/Shared/_Layout.cshtml

  - header/nav/footer

  - incluir CSS/JS

- Views/_ViewStart.cshtml para usar layout

- Views/Shared/_ViewImports.cshtml con helpers necesarios

- Navegación

  - Render menú con hijos de StartPage

- Styling mínimo

  - wwwroot/css/site.css

Entregable: sitio navegable con layout, menú y páginas interiores.

Fase 3 — Reglas editoriales y UX en CMS (1–2 sesiones)

Objetivo: que el editor (tú) tenga “buenas pantallas” en CMS y validaciones.

- Tabs y orden

  - GroupName = SystemTabNames.Content

  - Crear tabs custom (ej. “Header”, “Content”, “SEO”)

- Validación

  - [Required] donde tenga sentido

  - [CultureSpecific] si quieres multi-idioma real

- Restricciones en ContentArea

  - Permitir solo ciertos bloques en HeroArea

- Display / Description / Order consistentes

Entregable: UI de edición limpia + restricciones útiles (menos errores humanos).

Fase 4 — Funcionalidades “clásicas” de Optimizely (2–4 sesiones)

Objetivo: tocar aspectos que suelen salir en proyectos y entrevistas.

- SEO básico

  - MetaTitle, MetaDescription, CanonicalUrl (opcional)

  - Render en <head>

- 404 + Error pages

  - Página “NotFoundPage”

  - Configurar fallback (al menos a nivel MVC)

- Search

  - Búsqueda simple por título (si quieres rápido) o Find (si tienes acceso)

- Localization

  - Activar idiomas en CMS (en + no)

  - CultureSpecific en propiedades clave

- Visitor Groups / personalization (si te interesa)

  - No hace falta profundo, pero tocarlo suma.

Entregable: features típicas y puntos de test claros.

Fase 5 — Observabilidad y “test hooks” (clave para tu objetivo) (1–2 sesiones)

Objetivo: preparar el sistema para automatización y verificación.

- Logging estructurado

- Health endpoint (simple) para smoke tests

- Seed data opcional (si quieres reproducibilidad)

- “Deterministic selectors” en HTML (data-testid) para UI tests

Entregable: proyecto listo para pruebas automáticas repetibles.

Plan de Testing (lo que tú quieres investigar)

A) Unit tests (rápidos, baratos)

- Validación de modelos (Required, restricciones)

- Helpers de navegación/SEO (si los metes en servicios)

- Tests de mapping/viewmodels (si los introduces)

Stack: xUnit + FluentAssertions.

B) Integration tests (los más valiosos aquí)

- WebApplicationFactory (ASP.NET Core)

- Verificar:

  - / responde 200

  - Renderiza MainHeading

  - Renderiza bloques del ContentArea (buscar texto esperado)

- (Opcional) test de routing de páginas: /home, /standard-page

C) UI/E2E tests (para CMS y front)

- Playwright (recomendado en .NET)

- 2 suites:

  - Public site: smoke / regression

  - CMS UI: login + crear página + publicar (más frágil, pero interesante)

D) Contract tests / “Content rules”

- Verificar que HeroArea solo permite tipos permitidos

- Verificar que ContentTypes existen (si haces introspección o snapshots)

Cómo usar Cursor AI para esto (modo ejecución)

Trabaja por “tickets” pequeños. Ejemplo:

- “Add StandardPage content type + controller + view”

- “Add RichTextBlock model + view and allow in StartPage MainContentArea”

- “Add _Layout + navigation rendering”

- “Add integration tests for home page rendering”

- “Add Playwright smoke test for /”

Cada ticket debe terminar con:

- dotnet build

- dotnet run

- comprobar en CMS (crear contenido)

- commit

Siguiente paso (para arrancar ya)

Te recomiendo este orden:

- StandardPage + Layout (para tener navegación y más páginas)

- RichTextBlock + CTABlock (más contenido)

- Integration tests (WebApplicationFactory)

- Playwright smoke para /

Si me pegas el árbol de archivos actual (o un zip, o al menos OptiDemoCms.csproj + Program.cs + Startup.cs + StartPage.cs), te lo convierto en un backlog tipo Jira con tareas “Cursor-ready” (cada una con: archivos a crear, snippets, criterio de aceptación y comandos).

Ignacio Tejera

Februar 2026